# Załącznik Nr 8								- w z ó r -

UMOWA Nr ………………

zawarta w dniu ………………….. roku w Przyrowie

pomiędzy:

Gminą Przyrów z siedzibą w Przyrowie ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów, zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez:

1. mgr inż. Roberta Nowaka – Wójta Gminy,

a firmą

…………………………………………………………………………………………….,

NIP: ……………………………………….,

REGON: …………………………………..

zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………………………………………………

została zawarta umowa następującej treści.

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu ……………

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające

na realizacji zadania p.n. „Trasy rowerowe - modernizacja dróg na terenie Gminy

Przyrów”

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji dróg dla trasy rowerowej nr 600 na odcinkach w miejscowości Sygontka - 821mbi w Woli Mokrzeskiej - 237mb.
Zakres robót do wykonania:
- korytowanie - 3507m2,
- podbudowa z kruszywa - 3324m2,
- nawierzchnia z mieszanki asfaltowej - 3324m2,
- nawierzchnie żwirowe - 710m2..

Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy     dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (w

części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,

obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu

wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót) stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na

ustalonych niniejszą umową warunkach.

•Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania ponosi oferent.

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele

budowlane.

§ 2.

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarnie przekazanie frontu robót,

2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy

określonego w § 2 umowy.

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w

pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przyjęcie frontu robót,

2) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w

szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót .

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem wg §1 pkt.2 niniejszej umowy,

5) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania

w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego

przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez

Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę

Zamawiającego;

6) współpraca z służbami Zamawiającego,

7) zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających

odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą

jakość wykonanych robót,

8) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich

przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy,

9) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu

celem dokonania wpisów i potwierdzeń,

10) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

11) przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru,

12) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót przedstawicielowi

Zamawiającego i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy,

13) Sukcesywne gromadzenie materiału z demontażu i przekazywanie przedstawicielowi

Zamawiającego.

§ 3.

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie:

1) rozpoczęcie ustala się w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy tj. od dnia ……..……r.

2) zakończenie – 25.10.2011 rok

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego,

przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy

dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§ 4.

Odbiór robót

1. Zamawiający przewiduje dwa etapy odbioru robót, częściowy po wykonaniu 50% zakresu

przedmiotu umowy i końcowy po zakończeniu całości robót przewidzianych w umowie.

Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu

lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót..

2.W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik

budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczególności przekazanie:

1)	dziennika budowy,

2)	dokumentacji powykonawczej,

3)	atestów i certyfikatów jakości,

4)	deklaracji zgodności z PN,

5)	dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku

wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

6)	pozostałych dotyczących przedmiotu umowy

4. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu

7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, a odbiór częściowy w

terminie 3 dni od daty zawiadomienia  przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru

inwestorskiego.

5. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić

Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być

na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia

zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości

do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z

obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru.

W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4

niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez

Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania

wynikającego z umowy.

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione

w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia

przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w

protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i

powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z

odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie

stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor

nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust.

5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i

żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §6 umowy.

§ 5.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, ryczałtowa wartość robót

zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi:

brutto …………………….zł, (słownie: ……………………………………………..),

netto ………………………zł (słownie: …………………………………………….),

podatek VAT w wysokości ………………………zł (słownie………………..).

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana zostanie na rachunek bankowy,

numer konta ………………………………………………………………………………..

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą

końcową po całkowitym zakończeniu i odebraniu zakresu robót ustalonym w niniejszej

umowie.

Wystawienie faktury nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu

odbioru, a zapłata w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury

VAT za wykonane i odebrane roboty.

§ 6.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej

Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie …………………. zabezpieczenia należytego

wykonania  umowy w wysokości: ……………………..

2. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z

zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi:

po dokonaniu odbioru końcowego w wysokości 70%, pozostała kwota zostanie zwrócona

po upływie okresu gwarancji na wykonane roboty.

§ 7.

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2.	Termin gwarancji ustala się na ………….. miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5.	Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6.	Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7.	W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a)	odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b)	dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8.	W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a)	żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)	żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

9.	Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym.

§ 8.

Roboty dodatkowe

1.	Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2.	Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych

§ 9.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru

§ 10.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

·za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.

·za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4.	Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.

6.	W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 11.

Usługi

1.	Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez zamawiającego usługi  w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów prowadzonych robót i socjalnych wg wskazań liczników, które wykonawca zamontuje na własny koszt..

2. W przypadku korzystania z innych usług zamawiającego, ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 12.

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.	Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4.	Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Urząd Gminy

ul. Częstochowska 7

42-248 Przyrów

Wykonawca:

……………………………….

………………………………

……………………………….

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5.	Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

6.	Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, 	podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o 	których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego 	wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla 	Zamawiającego.

7.	Przedstawicielami Stron są:

a)	Zamawiającego:

·Inspektor nadzoru inwestorskiego: ………………………………….

·Przedstawiciel ogólny: ………………………………………………………………………. a)	Wykonawcy:

- Kierownik budowy: ……………………………………………………………                     8.	Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostają u Zamawiającego.

Zamawiający							Wykonawca