Załącznik Nr 9								- w z ó r -

UMOWA Nr ………………

zawarta w dniu ………………….. roku w Przyrowie

pomiędzy:

Gminą Przyrów z siedzibą w Przyrowie ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów, zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez:

1. mgr inż. Roberta Nowaka – Wójta Gminy,

a firmą

……………………………………………………………………………………………., zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………………………………………………

została zawarta umowa następującej treści.

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień

Publicznych w dniu ………………. pod nr …………………………..

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające

na „Przebudowa drogi gminnej nr 699005S w miejscowości Przyrów – jako poprawa

bezpieczeństwa komunikacyjnego”

2. Roboty  obejmują:

Przebudowę drogi gminnej w Przyrowie ul. Szkolna. Droga o szer.5,0 - 6,0m, polegającą na wykonaniu warstwy z asfaltobetonu o średniej gr. 4cm oraz wymianie krawężników i chodników. Chodniki o szerokości 0,8 do 2,0mb, zatoka autobusowa. Chodniki z kostki betonowej 6cm wibroprasowanej w kolorze szarym, podsypka cementowo -piaskowa 4cm, warstwa odsączająca z pospółki gr.10cm. Zjazdy – indywidualne i publiczne,– kostka betonowa 8cm w kolorze czerwonym, podsypka cementowo-piaskowa 4cm i podbudowa z kruszywa frakcji –31,5mm grubości 20cm, zatoka autobusowa – kostka betonowa 8cm wibroprasowana w kolorze czerwonym, podsypka cementowo-piaskowa 4cm, podbudowa z kruszywa łamanego frakcji  0-31,5mm grubości 25cm. Przebudowa nie zmienia istniejącej niwelety drogi. Parametry drogi – droga gminna wewnętrzna, prędkość projektowana – Vp=40km/h, szerokość jezdni 5,0-6,0m, długość jezdni – 492,08m, powierzchnia drogi 2933,63m2, powierzchnia chodników – 1604,61m2, powierzchnia zjazdów – 442,96m2, powierzchnia zatoki- 70,70m2.

Zabezpieczenie sieci tp rurą osłonową PCWø90mm – 503,0mb, studnie do kanalizacji kablowych PCW – 3 szt.

Szczegółowy opis zawiera dokumentacja techniczna.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na

ustalonych niniejszą umową warunkach.

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele

budowlane.

§ 2.

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarnie przekazanie frontu robót,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy

określonego w § 2 umowy.

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w

pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przyjęcie frontu robót,

2) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż. w trakcie

wykonywania robót .

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem organizacji i wykonania robót,

5) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania

w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu

umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez

Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę

Zamawiającego;

8) współpraca z służbami Zamawiającego,

9) zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających

odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą

jakość wykonanych robót,

10) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich

przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy,

11) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

13) przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru,

14) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót przedstawicielowi

Zamawiającego i inspektorowi nadzoru.

15) Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznakowania drogi na czas prowadzonych

robót..

§ 3.

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie

-  rozpoczęcie ustala się w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy tj. od dnia ……..……r.

-  zakończenie całości robót budowlanych ustala się do dnia  31.05.2010r.

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego,

przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy

dokumentów, określonych co do rodzaju w § 4 niniejszej umowy.

3. Terminy zakończenia poszczególnych etapów ustala się zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym.

§ 4.

Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych  po wykonaniu

przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu

lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót ustalone

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2.W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik

budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczególności przekazanie:

1)  atestów i certyfikatów jakości,

2) deklaracji zgodności z PN,

3)  pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy

4. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu

7 dni od daty zawiadomienia  przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie

gotowości do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić

Zamawiającego  pisemnym zawiadomieniem, a termin biegnie od dnia, w którym

Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający

wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości

do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z

obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru.

W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4

niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez

Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania

wynikającego z umowy.

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione

w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia

przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w

protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i

powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z

odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie

stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor

nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust.

5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i

żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §5 umowy.

§ 5.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, ryczałtowa wartość robót

zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi:

brutto …………………….zł, (słownie: ……………………………………………..),

netto ………………………zł (słownie: …………………………………………….),

podatek VAT  …% w wysokości ………………………zł (słownie………………..).

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy,

numer konta ………………………………………………………………………………..

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi dwoma fakturami

częściowymi i jedną fakturą końcową, z tym że faktura końcowa nie może być niższa niż

30% wartości zamówienia i po wykonaniu całości zakresu robót określonym w

przedmiocie umowy.

Wystawienie faktury następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu

odbioru, a zapłata następuje w terminie30 dni od dnia doręczenia prawidłowo

wystawionej faktury VAT za wykonane roboty.

§ 6.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej

Wykonawca wnosi zabezpieczenie  zabezpieczenia należytego wykonania  umowy w form

………………………………………… w wysokości: ……………………..zł.

2. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z

zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi:

po dokonaniu odbioru końcowego w wysokości 70%, pozostała kwota zostanie zwrócona

po upływie okresu gwarancji na wykonane roboty.

§ 7.

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2.	Termin gwarancji ustala się na …………….miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5.	Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6.	Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7.	W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a)	odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b)	dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8.	W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a)	żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)	żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

9.	Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym.

§ 8.

Roboty dodatkowe

1.	Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2.	Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych

§ 9.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru

§ 10.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

·za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

·za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4.	Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.

6.	W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 11.

Usługi

1.	W przypadku wystąpienia konieczności korzystania z usług zamawiającego, ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 12.

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.	Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4.	Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Urząd Gminy

ul. Częstochowska 7

42-248 Przyrów

Wykonawca:

……………………………….

………………………………

……………………………….

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5.	Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

6.	Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, 	podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o 	których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego 	wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla 	Zamawiającego.

7.	Przedstawicielami Stron są:

a)	Zamawiającego:

·Inspektor nadzoru inwestorskiego: ………………………………….

·Przedstawiciel ogólny: ………………………………………………………………………. a)	Wykonawcy:

- Kierownik budowy: ……………………………………………………………                     8.	Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostają u Zamawiającego.

Zamawiający							Wykonawca