Załącznik nr 5								             - w z ó r -

UMOWA Nr ………………

zawarta w dniu ………………….. roku w Przyrowie  pomiędzy: Gminą Przyrów z siedzibą w Przyrowie ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów, zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowaną przez:

1. …………………………………….. – Wójt Gminy Przyrów,

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - …………………………………………………

a firmą

…………………………………………………………………………………………….,

Z siedzibą ……………………………………….. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie ……………………………….Wydział ……………………………… pod numerem KRS ………………………………….NIP: ……………………………………….,

REGON: …………………………………..

zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………………………………………………

### Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ……………………….  pod Nr ……………………………… .została zawarta umowa następującej treści.

### § 1.

### Przedmiot umowy

### 1. Przedmiotem umowy jest „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Kopaniny gmina Przyrów”

2. Zakres robót:                                                                                                                                                      Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy istniejącej drogi (działki o nr ewid. 276 i 61 obręb Kopaniny)  w istniejącym pasie drogowym o łącznej długości 1445mb. Etap I -szerokość jezdni 3,0mb na odcinku 600,0mb, etap II – szerokość jezdni 3,0mb na odcinku 440mb i etap III -  szerokość jezdni 4,0mb na odcinku 405mb oraz obustronne pobocza na długości trzech etapów.

Łączny zakres rzeczowy obejmujący trzy etapy:- profilowanie podłoża - 4740,mm2,

- podbudowa dolna  z kruszywa łamanego - 15cm,

- podbudowa  górna z kruszywa łamanego - 5cm,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa wiążąca - 4cm i warstwa ścieralna - 3cm.

Pobocza obustronne na podbudowie z kruszywa łamanego 10cm warstwa dolna i 8cm warstwa górna.

Mijanki na podbudowie z kruszywa łamanego - warstwa dolna 15cm i warstwa górna - 5cm oraz nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca 4cm i warstwa ścieralna 3cm

3. Roboty zostaną wykonane według załączonej dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.  Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych    w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.

Będą to, przykładowo, okoliczności:

a)	powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

b)	powodujące poprawienie parametrów technicznych;

c)	wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów.

5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem.

6.	Zamiany, o których mowa w ust. 3  niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 2.

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarnie przekazanie frontu robót,

2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy

określonego w § 2 umowy.

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w

pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przyjęcie frontu robót,

2) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w

szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót .

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem wg §1 pkt.1 i 2 niniejszej umowy,

5) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania

w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego

przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez

Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę

Zamawiającego;

6) współpraca z służbami Zamawiającego,

7) zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających

odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą

jakość wykonanych robót,

8) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich

przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy,

9) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu

celem dokonania wpisów i potwierdzeń,

10) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

11) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

12) przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru,

13) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót przedstawicielowi

Zamawiającego i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy.

14) Przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji umów z podwykonawcami.

§ 3.

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie:

1) rozpoczęcie ustala się w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy tj. od dnia ……..……r.

2) zakończenie – 10.11.2015r.

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego,

przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy

dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§ 4.

Odbiór robót

1. Zamawiający przewiduje jeden końcowy etap odbioru robót przedmiotu umowy po

zakończeniu całości robót przewidzianych w umowie.

Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu

lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót.

2.W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik

budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczególności przekazanie:

1)	dziennika budowy,

2)	dokumentacji powykonawczej,

3)	atestów i certyfikatów jakości,

4)	deklaracji zgodności z PN,

5)	dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku

wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

6)        pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy

4. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu

7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, gotowość do odbioru

zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić

Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być

na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia

zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości

do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z

obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru.

W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4

niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez

Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania

wynikającego z umowy.

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione

w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia

przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w

protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i

powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z

odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie

stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor

nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust.

5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i

żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 5 umowy.

§ 5.

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalają

wynagrodzenie kosztorysowe, na podstawie kosztorysu ofertowego, w wysokości:

- brutto …………………….zł, (słownie: ……………………………………………..),

- netto ………………………zł (słownie: …………………………………………….),

- podatek VAT w wysokości  23% tj. ………………………zł (słownie………………..).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie

koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost

z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji

spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem

faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz

brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany

wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 4  niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: podatku VAT, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, wszelkich robót przygotowawczych, ewentualnych robót rozbiórkowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, wykonania niezbędnych rusztowań, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obsługi geodezyjnej w trakcie robót i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, płatnych prób, badań, pomiarów i odbiorów technicznych, ubezpieczenia budowy na czas realizacji, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej ("robót zaniechanych", o których mowa § 1 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 11 ust. 5 niniejszej umowy.

§ 6

Sposób rozliczeń

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą

końcową  po całkowitym zakończeniu i odebraniu zakresu robót ustalonym w niniejszej

umowie i sporządzeniu kosztorysu powykonawczego na podstawie cen jednostkowych

przyjętych w kosztorysie ofertowym.

2.  Wystawienie faktury nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu

odbioru, a zapłata w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej

faktury VAT za wykonane i odebrane roboty.

3. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana zostanie na rachunek bankowy,

numer konta ………………………………………………………………………………..

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą

końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający

ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych

podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy.

Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez

żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5.	Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 11 umowy będą potrącane z faktury Wykonawcy.

6. Rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będzie odbywało się

zgodnie z następującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych: art. 143a ust. 1;

art. 143a ust. 2 pkt 1; 143b (umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy

lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość

jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub dotyczą

dostawy materiałów. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości

większej niż 10 000 zł. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do

projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych)

i art. 143c (termin zgłaszania uwag, o których mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni

kalendarzowych). Poza tym w treściach umów z podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę,

podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu

protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą,

podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach

zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do

przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

§ 7.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej

Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie …………………. zabezpieczenia należytego

wykonania  umowy w wysokości: 5% ceny ofertowej brutto co stanowi kwotę w

wysokości  ……………………..zł słownie złotych:………………………………………..

2. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z

zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi:

po dokonaniu odbioru końcowego w wysokości 70%, pozostała kwota zostanie zwrócona

po upływie okresu gwarancji na wykonane roboty.

§ 8.

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2.	Termin gwarancji ustala się na ………….. miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5.	Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6.	Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7.	W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a)	odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b)	dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8.	W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a)	żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)	żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

9.	Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym.

§ 9.

Roboty dodatkowe

1.	Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2.	Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych

§ 10.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

§ 11.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

·za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.

·za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4.	Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.

6.	W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 12.

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

1) zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.

2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z

konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie

obowiązujących przepisów prawa lub

- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych

lub

- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub

- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez

Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub

- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawcę lub

- opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy

Prawo budowlane dokumentów lub

- innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub

- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych,

§ 13.

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.	Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4.	Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Urząd Gminy

ul. Częstochowska 7

42-248 Przyrów

Wykonawca:

……………………………….

………………………………

……………………………….

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5.Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:                                - dokumentacja techniczna,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- oferta wykonawcy,

- uproszczony kosztorys ofertowy,

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (kserokopia polisy/ inny dokument potwierdzający ubezpieczenie)

6.Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

7. Przedstawicielami Stron są:

a) Zamawiającego:

- Inspektor nadzoru inwestorskiego.                                                                                                   Nadzór inwestorski nad robotami przewidzianymi niniejszą  umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie: .........................................................................................................................,

z siedzibą: .............................................................................., tel. ............................. .

Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami). Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

b)	Wykonawcy:

- Kierownik budowy:

1) Kierownikiem budowy jest: .....................................................................................,

posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

Nr uprawnień: ....................................................................................................

2).	Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

3).	Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

a)	śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

4).	W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

5).	Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

8.	Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostają u Zamawiającego.

Zamawiający							Wykonawca